《人工智能导论》课程项目 — 中期汇报

| 项目编号 | PJ-NLP2 | 项目题目 | 从零实现简化版 Transformer ⽤于语⾔建模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 第一组 | 组长 | 余全霖 24307110105 |
| 组员 | 无 | 当前代码仓库 | https://github.com/Yuson-Jimmy/PJ-NLP2.git |

- 当前阶段摘要（1–2 段即可）

参考资料[1]、[2]、[3]中的内容,完成了数据的下载与处理、搭建了训练模型的主体——encoder-only transformer(包括embedding和多头注意力机制的搭建)，同时实现了对文本预测的输出。

- 进度概览（勾选 + 简短说明）

| 模块/子任务 | 状态（勾选） | 证据/产出（文件名、截图、曲线等） | 备注（遇到的问题/解决方式） |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据准备 | 已完成 | 见代码仓库中dataset部分 | https://www.qishuxia.com/下载小说的txt文档； 在代码中实现了dataloader类使得txt文档转化为模型可识别的数据结构 |
| 基线模型实现与跑通 | 已完成 | 见代码仓库复旦人工智能导论-PJ-NLP2.ipynb文件 | 实现了单头注意力机制、Token Embedding、Position Embedding等以及整个模型架构的搭建 |
| 改进模型实现与跑通 | 已完成 | 见代码仓库：复旦人工智能导论-PJ-NLP2.ipynb文件 | 将注意力机制的head作为config参数，可自由设定多头注意力机制的数目 |
| 评估脚本（指标/交叉验证/可视化） | 进行中 | 见复旦人工智能导论-PJ-NLP2.ipynb中的eval函数 | 交叉熵损益以及PPL曲线作为评估指标 |
| 对比实验 | 未开始 | 暂无 | 与用RNN进行语言建模进行对比、改变注意力的head数 |
| 可解释/可视化（如 SHAP/attention） | 未开始 | 暂无 | 计划对attention机制进行可视化分析或者对词embedding进行t-SNE分析 |
| 错误分析/失败案例整理 | 进行中 | 见截图 | 目前在代码实现中遇到了两个问题 |
| 文档与复现 | 未开始 | 暂无 | 计划选取网络平台上的环境进行实验的训练与复现 |

错误案例：

- 当前结果快照（只放最关键的 2–4 个数字/图）

Total_words为所采用的数据集中不同字符的数目。选取的数据集为《斗破苍穹》小说的前10000行。

- 风险/阻塞点（如有）

暂无！

- 下阶段计划（到期末提交前）

- 完成多个不同数目的head进行对比实验

- 完成与RNN的对比实验

- 评估脚本的编写

- attention机制进行可视化分析或者对词embedding进行t-SNE分析

- 选取平台进行最终训练以及实验复现

- 需要老师/助教确认的问题（如有）

是否能提供算力资源或算力平台？

- 参考资料

- https://github.com/bbruceyuan/LLMs-Zero-to-Hero/blob/master/src/video/build_gpt.ipynb

- https://github.com/karpathy/nanoGPT

- https://papers.neurips.cc/paper/7181-attention-is-all-you-need.pdf

- https://www.bilibili.com/video/BV1MAUsBME6f/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=1b28c59d3fcafcd4e7860ad6ec72e7b9

- https://docs.pytorch.org/docs/stable/generated/torch.nn.Embedding.html

- https://www.bilibili.com/video/BV1bUB8YKEAD/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=1b28c59d3fcafcd4e7860ad6ec72e7b9

- https://blog.csdn.net/weixin_41645791/article/details/148100926